# Тест план

### Идентификатор

Dilan Zenn (Лидия Зенченко).
Тест план на web-сайт «Mazda De`Lux» v1.0 2023г.

### Референс

Дата	Версия	Описание	Автор
05/04/2023	1.0	Составление тест плана web-сайт «Mazda De`Lux»	Dilan Zenn
06/04/2023	1.0	Внесение изменений

### Введение

Я специализируюсь на функциональном тестировании web-сайта «Mazda De`Lux», предназначенного для предзаказа машин марки Mazda. Будет произведено функциональное и UX/UI тестирование.

### Объекты тестирования

1. Форма входа
2. Форма регистрации
3. Каталог товара
4. Карточка товара
5. Форма оставления заявки
6. Заявки пользователя
7. Удаление заявки пользователем
8. Заявки в кабинете менеджера
9. Одобрение заявки менеджером
10. Добавление нового товара в каталог
11. Выход из авторизации

### Риски

1. Форс-мажор
2. Неверная оценка времени
3. Временное отсутствие заказчика
4. Нападение макаронного монстра
5. Прекращение финансирования
6. Временная нетрудоспособность
7. Критичные баги

### Функции, которые надо протестировать
1. Авторизация
2. Регистрация
3. Функционал отправки/удаления заявок от пользователей
4. Функционал получения/отработки заявок менеджером
5. Функционал пополнения каталога
6. Функционал карточки товара

Планируемое время тестирования 1 месяц

### Функции, которые не нужно тестировать

1. Работа с базой данных
2. Рекламная интеграция
3. Эквайринг
4. Безопасность
5. Локализацию
6. Адаптивность

### Подходы

1. Смоки
2. Функциональное
3. UI
4. UX
5. Валидность/верификация

### Критерии прохождения тестов для объектов тестирования

Критерии начала:
1. Готовность требований
2. Код фриз (Готовность кода)
3. Готовность тестовой площадки

Критерии окончания:
1. Время
2. Бюджет
3. Все кейсы пройдены
4. Найденные баги исправлены и перепроверены
5. Составлена документация

### Критерии остановки/возобновления тестирования

1. Наличие/отсутствие блокеров (блокирующих багов)
2. Отсутствие/порча/неисправность оборудования
3. Изменение в ТЗ

### Результаты тестирования

1. Количество завершенных тестов 99%
2. Метрики
3. Затраченное время
4. Схемы
5. Документация
6. Количество заведенных фичей

### Оставшиеся задачи тестирования

1. Работа с базой данных
2. Локализацию
3. Адаптивность

### Требования среды

1. Мобильная платформа android
2. Браузеры Hrom, Opera, Yandex
3. Операционные системы Windows, Unix
4. Рарешения экрана

### 14) Требования по части кадров и их обучения
Количество	Уровень	Что тестируем	Время/ч	Оплата	Повышение уровня (SkillUp)
1	Senior	тест-план	8	1000$/ч	Курсы доп
500	Junior	BE\FE	50	500р/ч	Консультация с сеньором

### 15) Распределение обязанностей
ФИО	Уровень	Область тестирования
Зенченко Л.Б.	Junior	Тестирует все

### 16) Расписание
Задача	Время/ч	Дата начала	Дата окончания
Составление тест-плана	4	11.04.2023	12.04.2023
Тестирование требований	8	12.04.2023	14.04.2023
Написание тест-кейсов	20	14.04.2023	24.04.2023

### 17) Планирование рисков и непредвиденных обстоятельств
1. Графики отпусков
2. Больничные
3. Национальные праздники
4. 10% непригодность оборудования

### 18) Утверждение
Утверждено:
ПМ Зенченко ЛБ
Заказчик Иващук ОА

### 19) Глоссарий